福建省红十字会2018年应急救护培训基地

监理服务项目

比

选

文

件

项目编号:天水[2019]招-001

采购人：福建省红十字会

福建天水工程管理有限公司

二〇一九年一月

目  录

第一章  比选邀请函

第二章  比选内容及要求

第三章  比选流程及要求

第四章  参选文件的编制

第五章  采购合同（参考文本）

# 第一章   比选邀请函

福建天水工程管理有限公司受 福建省红十字会 委托，对 福建省红十字会2018年应急救护培训基地监理服务项目 采用比选方式采购，现邀请符合条件的供应商前来提交密封的参选文件。

- 项目名称： 福建省红十字会2018年应急救护培训基地监理服务项目

- 采购货物名称、数量及主要技术规格：详见比选文件

3、 比选文件购买时间2019年01月24日至2019年01月28日每天8:30～12:00时，14:30～17:30时 (北京时间，下同)

4、比选文件(含电子版)售价0元人民币，售后不退。如需邮寄，另加50元人民币特快专递费。

5、参选文件提交截止时间：参选文件应于2019年01月30日9:30时（北京时间）之前提交到福州市鼓楼区湖东路298号伊发达大厦9层，逾期收到的或不符合规定的参选文件将被拒绝。

6、比选时间：2019年01月30日9:30时（北京时间）

7、比选地点：福州市鼓楼区湖东路298号伊发达大厦9层

8、参选人对本次比选活动事项提出疑问的，请在比选截止时间2日之前, 以书面形式（有效签署的原件并加盖公章）提交到招标代理机构，口头提交、其他方式提交或逾期提交的均不予接受。

招标代理机构：福建天水工程管理有限公司

地  址：福州市鼓楼区湖东路298号伊发达大厦9层

邮  编：350001

电  话：0591-87821545              传  真：0591-87821545

联系人：小陈                     电子信箱：/

# 比选内容及要求

一、服务概况及内容：

1、服务概况

对于《福建省红十字会应急救护培训基地建设采购项目》（合同金额：1806323元）的施工图纸、实物等进行验收，对施工方提供的设备、技术资料、安装调试、工程施工等是否符合招标文件及投标文件要求，进行全程监督管理。

2、监理工作内容：

①参加工程开工前施工图设计文件交底会审，主持工程开工后其他施工图设计文件的交底会审；在施工中发现设计文件错误、遗漏及不合理情况，应提出意见和建议。

②核查拟进场的建筑材料、设备、预拌混凝土，对进场实物进行检查验收。

③施工中按规定进行巡视检查，对每道施工工序进行平行检查验收，复核测量。对隐蔽工程的隐蔽过程以及工序完成后难以检查、存在问题难以返工或返工影响大的重点部位，实行旁站监理，监督和检查施工单位做好安全生产和文明施工。

④中选人需对施工方提供的设备、技术资料、安装调试、工程施工等是否符合招标文件及投标文件要求进行监督管理。

⑤中选人需做好项目施工阶段的质量、进度、投资费用控制和安全生产监督管理。

3、工期要求（监理服务期限）：等同于施工工期。

4、质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

5、付款方式：

工程竣工验收合格7天内，中选人向采购人提交正式发票，采购人向中选人一次性支付全部监理费用。

二、比选代理机构：

代理机构名称：福建天水工程管理有限公司

地址：福州市鼓楼区湖东路298号伊发达大厦9层

联系人：小陈  联系电话：0591-87821545

三、参选人的资格要求：

（一）基本要求：

1、具备独立承担民事责任的能力；

2、具备履行合同所需的设备、人员和专业技术能力。

3、参加比选活动前一年内，参选单位及其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门行政处罚或无弄虚作假骗取比选资格；

4、参加比选活动前三年内，参选单位或其负责人在经营活动中无重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

5、未被有关部门禁止或限制承接国有资金投资项目的相关业务；

凡不符合上述任一报名条件的参选人，均不得参加比选活动。

（二）参选人应提交的资格证明材料：

1、合格有效的营业执照复印件；（应具备本次比选货物的经营范围）;

2、法定代表人身份证复印件；

3、 参选代表人身份证复印件；（非法定代表人为参选代表参加比选时须提交）

4、授权代表的授权委托书；（非法定代表人为参选代表参加比选时须提交）

5、参选人需具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程乙级及以上建筑监理资质（房屋建筑工程监理乙级及以上资质）（提供证明材料复印件或扫描件加盖单位公章）；

（以上资料均须按要求提供并加盖单位公章，否则按无效参选文件处理。）

四、参选人符合性要求：

1、企业信誉承诺

①参加比选活动前一年内，参选单位或其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门行政处罚，或无弄虚作假骗取比选资格。

②参加比选活动前三年内，参选单位或其负责人在经营活动中没有重大违法违规记录，未被追究刑事责任。

③未被有关部门禁止或限制承接国有资金投资项目的相关业务；

2、响应性承诺

3、比选服务费承诺书

注：参选人必须按要求提供以上所有符合性文件，比选委员会将对参选人提提交的符合性文件进行审查，符合性审查不通过的，将按无效参选文件处理。

第三章 比选流程及要求

一. 比选文件

1.1  比选文件中的注解是比选文件的重要组成部分。

1.2  参选人应仔细审阅比选文件中所有的说明，如果参选人编制的参选文件不符合比选文件要求，其参选文件将视为不合格参选文件。任何对比选文件的忽略或误解，不能作为参选文件没有完全响应比选文件的有效理由。

二.比选细则

2.1  本次比选活动遵循公平、公正的原则，并邀请有关监督人员对比选活动进行全过程监督。

2.2  比选过程中，参选人的法定代表人/经营者或其授权委托人应准时参加，否则视为自动放弃比选资格。（注:若为授权委托人出席时应出示授权委托书原件。）

2.4  本次比选采用的评选方法： 最低评标价法

2.5  业主最高限价：本项目最高限价为人民币40000.00元整（包含：前期准备费用、组织实施费用、后续工作的费用、人员工资、税费、比选服务费等一切费用，如有遗漏，由参选人自行补充，一旦中选视为参选人认同遗漏部分并免费提供，采购人不再进行任何增补。按国家有关监理取费规定计算，为不超过人民币（大写）肆万元整。无论本项目工程量增加或减少，均不调整成交监理费。若非监理责任导致工期延长，则按成交监理费计算的日平均监理费进行增补。如有遗漏，由参选人自行补充，一旦中选视为参选人认同遗漏部分并免费提供，采购人不再进行任何增补）。参选人的报价不得高于上述最高限价，否则其参选文件按无效文件处理。

三．参选文件

3.1参选文件的编制

3.1.1参选文件的格式

参选文件应按第四章“参选文件”的格式要求进行编写。本比选文件要求的证明文件，参选人必须提供，本比选文件没有要求的证明文件，参选人认为需要提供的，也可以提供。

3.1.2参选文件应全部用不褪色的墨水（粉）书写或打印、逐页编码，不得有任何涂改。

3.1.3参选文件正本一份、副本两份，副本可以用正本的完整复印件。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

3.1.4参选文件的正副本应分别装订成册，并编制目录，散页无效。

3.2参选文件的签署及密封要求

3.2.1参选人应在参选文件封面加盖公章，法定代表人/经营者应签字或加盖印鉴，否则参选文件无效。

3.2.2参选文件的密封与标识：

参选文件的正本与副本应一起包装，参选文件的外包装应保证其密封性，在密封的骑缝处加盖参选人单位公章。封套上应清楚地载明参选人的名称、地址、电话及联系人。

3.2.3未按以上要求密封和加写标记的参选文件将不予开启。

3.3  参选文件的递交

参选文件应该在参选人须知前附表中规定的参选文件提交时间提交，迟到的参选文件招标代理公司将不予接收，资料逾期不补。

四．评审

4.1评审委员会

评审工作由经组建的评审委员会负责。

4.2比选程序

在比选文件规定地点、时间当场开封所有参选文件，并按照以下程序进行：

- 参选人资格审查：对参选人提交的参选文件进行资格审查，剔除资格审查不合格的参选文件；

- 参选人符合性审查，对参选人提交的参选文件进行符合性审查，剔除符合性审查不通过的参选文件；

（三）中选人确认：对通过资格审查和符合性审查的参选文件进行价格比较，各参选人的报价从低到高依次进行排序，评委会推荐排名第一的参选供应商为中选人，排名第二的参选供应商为第一中选候选人，排名第三的参选供应商为第二中选候选人。

五、中选通知书

比选结果公布后2个工作日为质疑期，参选人对比选结果有异议的可以在质疑期内向比选人以书面的形式提出质疑，比选人按照相关规定在3个工作日内予以答疑。参选人对比选结果无异议或质疑内容无效，招标代理公司在质疑期结束后向中选人发出中选通知书。

六、合同签订及供货

6.1除发生投诉情况外，比选人应在中选通知书发出之日起10日内与中选人签订书面合同。

6.2 中选人与比选人签订书面合同后，应按合同要求尽快完成该项目的服务内容。

七、其它要求

7.1 比选费用：

参选人在比选过程中发生的一切费用，由参选人自行支付。

中选供应商应在中选后以转账或现金付款方式一次性向招标代理机构缴纳比选服务费 4000.00 元。

7.2 无论比选结果如何，参选人的参选文件均不退回。

# 第四章   参选文件的编制

1、参选人在编制参选文件时必须使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由参选人根据实际情况自主编制。

2、参选人应按本章所附格式的先后顺序编制参选文件。

3、参选文件应在参选文件封面中的“参选人”一栏填上参选人的全称并在名称上加盖参选人单位章。

4、参选文件中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。参选人不得改变基本内容要求。本章所附格式，参选人可进行编辑或复印。

5、参选人应按照参选文件格式的要求编制参选文件。参选文件密封后按规定的时间和地点提交。

参  选  文  件

项目名称：福建省红十字会应急救护培训基地建设

监理服务项目

参选人：（盖公章）

法定代表人或授权代理人：_________(签字或盖章)

年   月   日

目  录

- 参选函

- 声明资料

- 资格文件

- 符合性文件

- 报价函

- 其它材料（如无、此项可不提供）

- 参选函

- 福建天水工程管理有限公司：

1、经认真阅读和研究 福建省红十字会2018年应急救护培训基地监理服务项目 比选文件，我方决定就上述项目进行参选，其中参选报价详见报价函。

2、一旦我方中选，我方保证在收到中选通知书规定的期限内与采购人签订合同协议书，并在比选文件所规定的时间内完成服务任务。

3、如果我方中选，我方将按照规定提交履约担保(如需要)。

4、我方承诺在本比选文件有效期内，本参选函对我方具有约束力，并随时接受中选。

5、在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、在此我方郑重承诺：我方将按比选人的要求提供高质量的后续服务。

7、一旦我方中选，我方将按照比选文件中的承诺组建项目组，保质保量完成比选文件要求的监理服务工作。

8、除比选有约定外，我方同意在任何情况下均不再调整服务费。

9、除非另外达成协议并生效，本项目的比选文件、中选通知书和我方参选文件将构成约束我们双方的合同。

参选人：(盖章)

法定代表人或其授权代理人：(签字或盖章)

日期：      年   月   日

- 二、声明材料

：

我方有意参加本次的                             项目的比选活动,按照比选文件的要求，我方做出如下声明:

1、我方所提供的材料复印件真实有效；

2、参选人应符合比选文件规定的条件且没有因违法违规被限制参加投标。

3、参选人未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况。

特此声明。

参选人：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

- 资格文件

营业执照

福建天水工程管理有限公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方营业执照副本复印件，该执照合格有效。

注：营业执照副本须合格有效，复印件加盖报价人公章（原件备查）。

附：营业执照副本复印件

参 选 人（全称并加盖公章）：

法定代表人或授权代理人：_________(签字或盖章)

日      期：

授权代表人的授权委托书

福建天水工程管理有限公司：

（比选人全称）          法定代表人         授权       （参选人代表姓名）为参选人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目比选活动，全权代表本公司处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与比选、签约等。参选人代表在比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。参选人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

比选人代表：              性别：       联系电话：

附：法定代表人和被授权人身份证件

授权方

参选人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

参选人代表签字：

日     期：

供应商具有建设行政主管部门核发的有效的建筑工程丙级及以上建筑监理资质（房屋建筑工程监理丙级及以上资质）的证明

- 四、符合性文件

企业信誉承诺

本企业郑重承诺：本企业及负责人在参加比选活动前一年内，未因经营活动违法违规受到县及以上行政主管部门处罚，无因弄虚作假骗取比选资格。

本企业在参加比选活动前三年内，本企业及负责人在经营活动中无重大违法行为，未被追究刑事责任；

本企业未被有关部门禁止或者限制承接国有资金项目的相关业务。

我们提供的一切材料都是真实、有效的，如有弄虚作假及其他违法违规行为，本公司愿意接受漳州市有关部门依照有关法律、法规、规章或规定给予的处罚或处理。

参选人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：_________(签字或盖章)

年   月   日

响应性承诺函

本企业郑重承诺：

我公司具有承担本项目的相关资质和履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力，对比选文件第二章“比选内容及要求”中的所有内容均进行响应，并承诺保质保量完成本项目要求的全部监理服务工作。

参选人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：_________(签字或盖章)

年   月   日

比选服务费承诺书

致：福建天水工程管理有限公司

贵公司组织的 福建省红十字会2018年应急救护培训基地监理服务项目 的比选，如获中选，我们保证按比选文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交比选服务费。

特此承诺！

参选人（全称并加盖参选人公章）：

法定代表人或授权代理人：_________(签字或盖章)

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

五、报  价  函

福建省红十字会（采购人名称）：

1、我方已仔细研究了 福建省红十字会2018年应急救护培训基地监理服务项目 （项目名称）比选的全部内容，总报价为（大写）              ，（小写）          。（最高限价为40000.00元）

2、如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与比选人签订合同。

3、我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺，如我方中选，签订合同后，我方将在规定期限内严格按照比选文件的具体要求，保质保量提供相关服务。

参  选  人：                      （盖参选人单位公章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

电      话：                    传      真：

年     月     日

六、其他材料（如无、此项可不提供）

第五章 采购合同（参考文本）

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与比选文件、参选文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方（采购人）：                            签定地点：

乙方（中选人）：                            签定日期：      年   月   日

福建天水工程管理有限公司 对  福建省红十字会2018年应急救护培训基地监理服务项目 （项目名称）进行比选采购的比选结果，乙方为中选人，现依照比选文件、参选文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 服务名称 | 服务年限 | 服务范围 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 质量标准：按国家部颁布标准执行，没有国家标准的，按行业或乙方企业质量标准执行。

- 服务要求：

- 服务方式：

- 服务地点：

- 服务期限   年   月   日

- 服务结算日期：

- 违约责任：

- 乙方不按期交货，或交货质量不符上述质量标准要求，由此引致的甲方及与甲方有利害关系的第三者的任何损失由乙方负责；

- 甲方无正当理由超过付款期不付乙方货款的，按银行同期贷款利率向乙方支付货款的违约利息。

八、验收

（货物验收标准和方法应按比选文件要求填列。）验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

验收可细分为到货时的外在质量的验收，投产前的质量验收，大型设备可能还存在更多的验收步骤和验收方式，采购人可在比选文件中细化规定。

九、违约责任

9.1未按期交货的违约责任

9.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的 5％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的  20 ％。

9.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的  5 ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

9.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

9.3甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日 1

％支付逾期付款违约金。

十、违约终止合同

10.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

10.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

10.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

十一、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

十二、合同纠纷

合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、其他约定

13.1本采购项目的比选文件、中标人的参选文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

13.3本合同一式四份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执两份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人/经营者：                   法定代表人/经营者：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：